FINANCE S COOL

Auditoría Completa y Plan de Acción

Facebook Ads • Agente WhatsApp • Landing Page • CRM

22 de abril de 2026

Preparado para: Arturo Suárez

# 1. Resumen Ejecutivo

Se realizó una auditoría integral del sistema de generación y conversión de leads de Finance S Cool, analizando Facebook Ads, el agente de WhatsApp (Sofía/n8n), la landing page, y el CRM (HubSpot). El hallazgo principal: de 608 conversaciones generadas con $3,438 USD en 30 días, solo 1 se convirtió en deal (0.1% de conversión).

| Métrica | Valor Actual | Problema |
| --- | --- | --- |
| Gasto FB Ads (30d) | $3,438 USD | $5.65 por conversación |
| Conversaciones | 608 | 82% abandona el bot |
| Contactos CRM | 1,002 | 99.8% estancados en lead |
| Deals creados | 1 | Conversión del 0.1% |

# 2. Problemas Críticos Identificados

## 2.1 Facebook Ads — Fuga geográfica y público sin filtro

La campaña tenía un radio de +40km que extendía el alcance hasta Puebla, Oaxaca y otros estados. Además, la opción "Llegar a más personas con probabilidades de responder" estaba activada, lo cual incluía a viajeros y personas interesadas en CDMX pero que no viven ahí. El público estimado era de 22-26 millones, demasiado amplio para un servicio local de asesoría fiscal. No había filtro de ingreso en el copy de los anuncios.

## 2.2 Agente WhatsApp — Flujo demasiado largo

El bot Sofía tiene 8 pasos antes de llegar a la cita: saludo, nombre, declaración, régimen fiscal, edad, ingreso, situación laboral, objetivo, email y agenda. Cada paso pierde ~20-30% de leads. El filtro de ingreso llega recién en el paso 5, desperdiciando interacciones con personas que no califican.

## 2.3 Sin sistema de recordatorios

No existía ningún recordatorio de cita al lead. El workflow creaba el evento en Google Calendar y notificaba al equipo, pero el lead recibía la confirmación y luego silencio hasta la reunión.

## 2.4 Sin nurture post-cita

No había flujo para llevar a los leads de la primera cita a la segunda. Una vez que alguien asistía, el sistema no hacía nada más.

## 2.5 Sin tracking de atribución

El 99.8% de los contactos en HubSpot aparecían como fuente OFFLINE. No se podía saber qué campaña, anuncio o público generaba cada lead. Sin Meta Pixel en la landing page y sin captura de UTMs.

## 2.6 HubSpot sin pipeline funcional

Solo 1 deal en el CRM. 89% de los contactos sin lead_status asignado. Sin etapas de pipeline que reflejen el embudo real.

# 3. Cambios Implementados

## 3.1 Facebook Ads — Segmentación corregida

| Cambio | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Radio de ubicación (Ad Set 1) | CDMX + 40km | Solo Ciudad de México (0km) |
| "Llegar a más personas" | Activado (ambos) | Desactivado (ambos) |
| "Usar edad como sugerencia" | Activado | Desactivado (edad fija) |
| Advantage+ de público | Amplio sin límites | Limitado |
| Público estimado | 22-26 millones | 2.9-4.3 millones |

Estado: Publicado y procesando en Meta.

## 3.2 Landing Page — Embudo optimizado

| Mejora | Estado |
| --- | --- |
| Mensaje personalizado cuando ingreso >= $35K en calculadora | Implementado |
| Botón de WhatsApp post-calculadora envía ingreso y ahorro estimado | Implementado |
| Indicador de urgencia/social proof junto al formulario | Implementado |
| Tracking de Lead en Meta Pixel al enviar formulario | Implementado |
| Número de WhatsApp corregido a 5215583352096 | Implementado |

## 3.3 Sistema de Tracking (Meta Pixel + UTMs)

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Meta Pixel instalado en index.html | Creado — Falta Pixel ID |
| Captura de UTMs (sessionStorage) en index.html | Implementado |
| tracking.js con eventos: Lead, Schedule, CalculadoraISR, WhatsAppClick, ScrollDepth | Implementado |
| Detección automática de fuente (Facebook, Google, orgánico, directo) | Implementado |
| URLs de WhatsApp con tracking embebido en el mensaje | Implementado |
| Columnas lead_source, ad_id, ad_campaign en Supabase | Listo — Pendiente ejecutar SQL |

## 3.4 Automatizaciones del Servidor

| Endpoint | Estado |
| --- | --- |
| POST /whatsapp/reminders — Recordatorios de cita (24h, 1h, 10min) | Implementado |
| POST /whatsapp/no-show — Detección y re-agenda de no-shows | Implementado |
| POST /whatsapp/post-cita — Nurture post-cita (día 1, 3, 7) | Implementado |
| POST /whatsapp/follow-up — Re-engagement de leads fríos (ya existía) | Ya funcionando |
| Cron jobs para ejecutar endpoints automáticamente | Pendiente — Documentado |

## 3.5 Copy de Anuncios con Filtro de Ingreso

Se crearon 4 variaciones de anuncios con filtro de $35K integrado en el texto. Estas deben crearse como anuncios NUEVOS dentro de los ad sets existentes para no arriesgar los anuncios actuales que ya generan resultados.

| Variante | Ángulo | Ad Set |
| --- | --- | --- |
| A | Retiro + PPR: "Si ganas +$35K y no tienes PPR, estás dejando dinero..." | Retiro |
| B | Deducción fiscal: "Profesionista en CDMX que gana +$35K..." | Deducción |
| C | Social proof: "Pensé que no aplicaba para mí, pero resulta que..." | Ambos |
| D | Calculadora/Directo: "Si ganas $50K podrías estar pagando ~$8,500 de ISR de más..." | Ambos |

# 4. Archivos Creados y Modificados

## 4.1 Archivos nuevos

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| client/src/utils/tracking.js | Sistema de tracking: Meta Pixel, UTMs, detección de fuente |
| supabase_add_tracking_columns.sql | SQL para agregar columnas de atribución |
| AUDIT_PLAN_DE_ACCION_FSC.md | Plan completo de 9 partes con roadmap |
| COPY_ANUNCIOS_OPTIMIZADOS_FSC.md | 4 variaciones de copy con filtro de ingreso |
| CLAUDE_CODE_N8N_TRACKING.md | Instrucciones para tracking en n8n workflow |
| CLAUDE_CODE_AUTOMATIZACIONES_N8N.md | Instrucciones para cron jobs y reducir bot a 5 pasos |

## 4.2 Archivos modificados

| Archivo | Cambios |
| --- | --- |
| client/index.html | Meta Pixel + captura de UTMs |
| client/src/pages/Landing.jsx | Tracking, calificador ingreso, CTA WhatsApp optimizado, social proof |
| server/routes/whatsapp.js | 3 endpoints nuevos: reminders, no-show, post-cita |

# 5. Acciones Pendientes por Prioridad

## 5.1 Urgentes (esta semana)

| Acción | Quién | Estado |
| --- | --- | --- |
| Obtener Pixel ID y reemplazar en index.html (2 veces) | Arturo | Pendiente |
| Ejecutar SQL de tracking en Supabase Dashboard | Arturo | Pendiente |
| Configurar cron jobs (n8n o node-cron) para recordatorios | Claude Code | Pendiente |
| Reducir bot de 8 a 5 pasos (system prompt en n8n) | Claude Code | Pendiente |
| Implementar tracking de atribución en n8n (referral parsing) | Claude Code | Pendiente |
| Crear anuncios nuevos con copy de filtro $35K | Arturo | Pendiente |
| Deploy cambios de landing + servidor a producción | Arturo | Pendiente |

## 5.2 Semana 2-3

Crear pipeline de deals en HubSpot con etapas: Nuevo Lead, Calificado, Cita Agendada, Cita Asistida, Propuesta, Segunda Cita, Cierre Ganado/Perdido.

Crear propiedades personalizadas en HubSpot: rango_ingreso, regimen_fiscal, objetivo_fiscal, fuente_campana, score_lead.

Implementar Conversions API (CAPI) en n8n para enviar evento Schedule a Meta.

Reactivar 892 leads fríos con campaña de WhatsApp por lotes.

Analizar resultados de los nuevos anuncios con filtro de ingreso (A/B test después de 7 días).

## 5.3 Mes 2

Crear Lookalike audience basado en clientes que cerraron.

Campaña de retargeting para visitantes que no completaron el bot.

Evaluar subir modelo de Haiku a Sonnet para leads de alta prioridad.

Automatizar nurture mensual para leads fríos con contenido de valor.

# 6. Métricas Objetivo a 90 Días

| Métrica | Hoy | Objetivo | Cómo |
| --- | --- | --- | --- |
| Conversación → Calificado | ~18% | 40-50% | Bot 5 pasos + ads |
| Calificado → Cita agendada | ~1% | 50-60% | Re-engagement |
| Cita agendada → Asistida | Desconocido | 75-85% | Recordatorios WA |
| Asistida → 2da cita | 0% | 40-50% | Nurture post-cita |
| CPL Calificado (+$35K) | ~$3,438 | $50-80 | Todas las mejoras |
| Deals por mes | <1 | 15-25 | Embudo completo |

El impacto combinado de todas las mejoras debería llevar la operación de ~1 deal al mes a 15-25 deals en un plazo de 60-90 días.

Documento generado a partir de datos reales de HubSpot CRM, Facebook Ads Manager y workflow n8n.